Palun avaldada infot kodulehel

Enampakkumine teede ja kraavide äärte ning võsastunud alade puhastamiseks

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise linna omandis olevate teede ja kraavide äärte ning võsastunud alade puhastamiseks võsast ja väheväärtuslikest ja/või kahjustunud puudest koos lõigatud materjali koristamise ja väljaveoga ning nõuetekohase utiliseerimise või käitlemisega.

Kogu lõigatud materjal kuulub Töövõtjale ja töövõtja võib seda kasutada ja käsutada omal äranägemisel, sh seda müüa, ümber töödelda vms.

Puhastatavad alad on grupeeritud pakkumise osadeks. 1 pakkumise osa moodustab 1 terviku ja puhastada tuleb kõik ühe osa alad.

Iga pakkuja võib esitada pakkumise nii ühele, mitmele kui ka kõigile osadele.

Järve linnaosas:

  - Pakkumise osa 1

  - Vabriku tn äärte puhastamine, alates linna piirist vasakult poolt tee äär puhastada 5m laiuselt võsast ja Vabriku 18 poolt metsa vahelise tee ääred puhastada mõlemalt poolt teed 5 m laiuselt võsast ja kõikidest seal kasvavatest puudest;

  - Marsi tn parempoolse ääre puhastamine võsast ca 4 m laiuselt, alates raudtee ülesõidu juures Ehitajate teest kuni Marsi 12 majani;

  - Lembitu tn äärte (al Lembitu 70 vastust) puhastamine võsast, põõsastest ja elektriliini aluse puhastamine võsast ja kõikidest seal kasvavatest puudest, mõlemal pool teed ca 4 m laiusel alal;

  - Järveküla tee ja Uus-Tehase tn äärse kergliiklustee äärte puhastamine võsast ca 4 m laiuselt + kergliiklustee ja Järveküla tee vahelise ala puhastamine võsast ja seal kasvavatest kuivanud, kahjustunud, murdunud või haigetest puudest;

  - Metsapargis tagumise (Tallinn-Narva mnt äärse) kõnnitee servade puhastamine võsast kummaltki poolt kuni 4 m laiuselt;

Osa 1 tööde teostamise periood: lepingu sõlmimisest kuni 15.04.2023

Pakkumise osa 1 alade kaart on leitav siit: https://kaart.delfi.ee?bookmark=3c9a5aa2ad00cd67b4663b2100fd369c

  - Pakkumise osa 2

  - Pioneeri haljasala P1 kinnistul (Järveküla tee 7 kõrvalt Spordi ha P1 poole) kraavi kaldad ja  kummaltki poolt kraavi servad kuni 5 m laiuselt puhastada võsast ja kõikidest seal kasvavatest puudest;

  - Spordi haljasala P1 kinnistul Spordi tn-st vasakul pool(al Järveküla teest) puhastada võsast ja kõikidest seal kasvavatest puudest 3 kraavi kaldad ja kummaltki poolt kraavi servad kuni 5 m laiuselt;

  - Spordi tn ja Tehnika tn vahelise kogu ala puhastamine võsast ja kuivanud, kahjustunud, murdunud või haigetest puudest (ala Jäähalli vastus üle tee, Rahvapark P1 kinnistul) NB! alale peavad kasvama jääma kõik terved, elujõulised väärispuud (kask, vaher, pärn, kastan, tamm vms);

  - Jäähalli raudtee poolse aia taguse ala puhastamine puhastamine võsast ja kuivanud, kahjustunud, murdunud või haigetest puudest (ala Spordi tn-st kuni Metsa tn-ni) NB! alale peavad kasvama jääma kõik terved, elujõulised väärispuud (kask, vaher, pärn, kastan, tamm vms);

  - Metsa tn ääres oleva kraavi kallaste puhastamine võsast;

  - Olevi tn L10 kinnistul asuva kraavi vasakpoolse kalda ääre puhastamine võsast ja kõikidest puudest ning kogu kinnistu ala puhastamine võsast ja murdunud või kahjustunud puudest;

Osa 2 tööde teostamise periood: lepingu sõlmimisest kuni 15.04.2023 ja 15.08-30.09.2023

Pakkumise osa 2 alade kaart on leitav siit: https://kaart.delfi.ee?bookmark=950211335cb09bbfb6599a2dfba53d8e

3.Pakkumise osa 3

Ahtme linnaosas:

  - Kose tee ja Pargitaguse tee ääred mõlemal pool teed ca 4m laiuselt puhastada võsast;

  - Tabori tn ääred ca 3m laiuselt mõlemalt poolt teed + teine lõik Tabori tn äär ühelt poolt ca 3 m laiuselt puhastada võsast;

  - Ahtme põik 2, 4 ,21 betoonaia ääres ca 10 m laiune ala puhastada võsast ja kahjustunud puudest;

  - Asfaldi tn ääred ca 3 m laiuselt mõlemalt poolt teed puhastada võsast;

Osa 3 tööde teostamise periood: lepingu sõlmimisest kuni 15.04.2023 ja 15.08-30.09.2023.

Pakkumise osa 3 alade kaart on leitav siit: https://kaart.delfi.ee?bookmark=f42b8f9bd87e4aaeb16894164eb945c6

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult kõik alad looduses üle vaatama. Aladega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik alade seisukorrast ja juurdepääsu võimalustest.

Vastutus töö ning sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ja kolmandate isikute varale on Töövõtjal.

Töövõtja vastutab tööohutusnõuete ja -eeskirjade täitmise eest kogu tööde teostamise perioodil, sh kasutab raietöödel kõiki ohutuseks ettenähtud vahendeid ning töömeetodeid ning juhindub Eesti Vabariigis kehtivatest ohutuse- ja töökaitsealaste normatiivaktide sätetest ja muuhulgas ka Jäätmeseadusest, Kohtla-Järve linna jäätmehoolduseeskirjast ja  Kohtla-Järve linna heakorraeeskirjast.

Tööde käigus on vaja eemaldada kõikidelt aladelt lehtpõõsad ja peened ja/või kahjustunud väheväärtuslikud puud (sarapuu, toomingas, paju, lepp vms), elektriliinide alt ja kraavide kallastelt kõik puud.

Teistele aladele va elektriliinide alla ja kraavide kallastele, jätta alles terved ja elujõulised okas- ja lehtpuud, (kuusk, mänd, vaher, saar, jalakas, tamm, kask).

Võsa ja kõik puud tuleb langetada võimalikult maapinna lähedalt, jättes jäetava kännu kõrguseks ca kuni 15 cm;

Tööde teostamise perioodil tuleb teede ja tänavate äärsed alad lõigatud materjalist ja muust tekkinud prahist puhastada iga tööpäeva lõpuks.

Tööde teostamine ei tohi takistada liiklemist. Kui materjali ladustatakse ajutiselt teede äärde, siis peab jälgima, et ka ladustatud materjal ei takistaks liiklemist teedel ja tänavatel.

Ajutiselt ladustatud materjal peab olema eemaldatud igalt alalt hiljemalt tööde teostamise perioodi lõpuks, ehk siis kevadel hiljemalt 15.04.2023 ja sügisel hiljemalt 30.09.2023.

Pakkumised tuleb esitada eurodes täisarvuna (ilma sentideta) summas, mis ei tohi olla alla alghinna.

Alghind igal osal on 25.-€/osa.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda osa eest pakutud hind ja sõlmida leping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kui ühele samale alale esitavad võrdse pakkumuse mitu firmat, jagatakse alad soovijate vahel liisuheitmise teel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressile riigihanked@kjlv.ee hiljemalt 20.03.2023. a kell 10:00. Pakkumuse avamine toimub 20.03.2023.a kell 11:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Palume Teid esitada hinnapakkumus,  tuues eraldi välja pakkumuse osa ( number), maksumuse ilma käibemaksuta ning käibemaksu summa.