LISA 1

Kohtla-Järve Linnavolikogu

2022. a

otsuse nr      juurde

KOHTLA-JÄRVE LINNA ÜLDPLANEERINGUTE ÜLEVAATAMISE KOKKUVÕTE

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud linnas ruumilist planeerimist ning vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 92 lõikele 1 peab kohalik omavalitsus kehtestatud üldplaneeringud üle vaadata iga viie aasta tagant.

PlanS § 92 lõike 2 kohaselt ülevaatamisega selgitatakse välja ja vaadatakse üle:

- planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused;

- planeeringu vastavus käesoleva seaduse eesmärgile;

- planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused;

- planeeringutest ja õigusaktidest tulenevate muudatuste planeeringusse tegemise vajadus;

- kehtivad detailplaneeringud, et tagada nende vastavus üldplaneeringule, ning vajaduse korral algatatakse nende muutmise või kehtetuks tunnistamise menetlus;

- muud planeeringu elluviimisega seotud olulised küsimused.

- Üldplaneeringute olukorra kirjeldus

Linna ruumilise arengu kavandamine üks peamine alusdokument on üldplaneering, mille abil seatakse pikaajalisi ruumilise arengu eesmärke ning neid järgitakse. Elukeskkonda muudab paremaks ennekõike sisuliselt põhjendatud ja tegelikult ellu viidavad planeeringud, kus kõik osapooled kavandatu teostamiseks koostööd teevad.

Kohtla-Järve linnas on kehtestatud Järve, Ahtme ja Sompa ning Kukruse ja Oru linnaosade üldplaneeringud järgmiselt:

  - Järve linnaosa üldplaneering  on kehtestatud kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu     20. veebruari    2008. a otsusega nr 265 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu kehtestamine“;

  - Ahtme ja Sompa linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu       25. mai 2011. a otsusega nr 168 „Kohtla-Järve linna Ahtme ja Sompa linnaosade üldplaneeringu  kehtestamine“;

  - Kukruse linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai  2010. a otsusega    nr 76 „Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa üldplaneeringu kehtestamine“;

  - Oru linnaosa üldplaneering on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai 2010. a otsusega    nr 75 „Kohtla-Järve linna Oru linnaosa üldplaneeringu kehtestamine“;

  - Järve linnaosa üldplaneeringu täpsustava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu                     18. veebruari 2009. a otsusega nr 387 „Järve linnaossa kavandatava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneeringu kehtestamine“.

Praeguse (tänapäevaseisuga) Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru üldplaneeringute kehtivusaja jooksul ei ole ilmnenud üldisi vastuolusid planeeritud suundade ja tendentside vahel, kehtestatud detailplaneeringud ning linnaruumi areng on järginud üldplaneeringutes kehtestatut ning võimaldab nii majanduslikke kui sotsiaalseid arenguid linnas.

1.1. Planeeringukohase arengu kirjeldus

Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade üldplaneeringute maakasutuse kaardi järgi on jäetud piisavalt linnaruumi elamu- ja tööstusalade arendamiseks, nende omavaheline paigutus arvestab negatiivsete mõjude leevendamist läbi kaitsehaljastuse ning tööstusalade vastavalt oma mõjust tsoneerimise planeerimist. Linnaruumis rohealade ja parkmetsamaade arv on piisavalt suur ning tuleb ainult jälgida rohevöö jätkumist ja olevate looduskoosluste säilimist.

Järve linnaosas on rohealasid ca 771,79 ha, mis moodustab 35,8 % territooriumist, Ahtme linnaosas ca 261,27 ha ning 25 %, Sompa linnaosas 156,92 ha ja 34,2 %, Kukruse linnaosas 72,48 ha ja ca 47 % ning Oru linnaosas 43,36 ha ja ca 37 %.

Kehtestatud üldplaneeringud koos muudatustega

| nr | Planeeringu nimetus | Kas üldplaneering sisaldab maakonnaplaneeringu muudatusi | Muudetud kehtestatud planeeringuga (nimetus, kehtestamise aeg, kommentaarid muudatuse kohta) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Järve linnaosa üldplaneering, kehtestatud 20.02.2008. a | ei sisalda | - Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukoha trassi määramine Ida-Viru maakonna teema- planeeringuga 19.08.2010. a - Järveküla tee 28 kinnistu ja selle taga oleva maa-ala detailplaneeringuga - Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga - Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneeringuga - Pärna tn 49 ja Ravi puupark kruntide ja ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate detailplaneeringuga |
| 2. | Kukruse linnaosa üldplaneering, kehtestatud 26.05.2010. a | ei sisalda | Muudatused puuduvad |
| 3. | Ahtme linnaosa üldplaneering kehtestatud 25.05.2011. a | ei sisalda | - Jaaniku tn 9 krundi detailplaneeringuga - Jaaniku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga - Sõpruse 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taga oleva vaba maa-ala detailplaneeringuga |
| 4. | Sompa linnaosa üldplaneering kehtestatud 25.05.2011. a | ei sisalda | Muudatused puuduvad |
| 5. | Oru linnaosa üldplaneering kehtestatud 25.05.2010. a | ei sisalda | Muudatused puuduvad |
| 6. | Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosa miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering 25.05.2011 | ei sisalda | Muudatused puuduvad |

Nimetatud üldplaneeringute elluviimine on olnud planeeringulahendusi järgiv ja    plaanipärane.

Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa üldplaneeringuid muutuvaid detailplaneeringud puuduvad. Järve ja Ahtme linnaosas on kehtestatud üksikud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud, mille koostamise eesmärgid on pigem täpsustanud üldplaneeringu lahendusi ning nende enamuse koostamise vajadus tekkis seoses riigile kuuluvate objektide müükiga eraomandisse, kus eraomaniku huvides ei olnud avalikkusele suunatud teenuste pakkumine või riigihuvide täitmisel.

Kohtla-Järve linna poolt tehtud planeeringud on olnud abiks struktuurfondide rahadega nende ellu viimisel.

Kohtla-Järve linnas on seisuga jaanuar 2022. a kokku kehtivate detailplaneeringute arv – 79. Nendest üldplaneeringute muutvaid detailplaneeringute arv on 7 ja üks maakonnaplaneering Ojamaa kaevanduse konveieri paigutuse asukoha valiku teemaplaneering (kehtestatud Ida-Viru maavanema 19. augusti 2010. a korraldusega nr 246).

Koostamisel on kaks üldplaneeringut muutvaid planeeringu Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu detailplaneering ja Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu detailplaneering, milles üldplaneeringu muutmine on tingitud riigiomandis olnud kinnistute eraomandisse müükiga ja omaniku sooviga maakasutamise juhtfunktsiooni muuta.

Nendest detailplaneeringutest eesmärkide suhtes suuremas osas muudatused seisnevad üldplaneeringulahenduse täpsustuses, sest ei sisalda PlanS § 142 lõike 2 punkti 1 kohaselt üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist, kuna hõlmavad ühe kinnistu ja maakasutuse juhtfunktsiooni muutmise osakaalu kohaselt pigem sarnase kõrval oleva kinnistu maakasutusega või üldplaneeringuga lubatud kõrval funktsiooniga, nagu tootmismaa/ärimaa, elamumaa/ärimaa.

Järve linnaosa üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud on järgmised:

- Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 28 kinnistu ja selle taga oleva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. mai 2010. a otsusega         nr 74 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 28 kinnistu ja selle taga oleva maa-ala Järve linnaosa üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine“). Planeeringu eesmärgiks on tootmishoone rajamine Järve linnaosa üldplaneeringuga ette nähtud haljasmaa krundile, mille maakasutamise juhtfunktsioon on muudetud tootmismaaks. Planeering on realiseeritud täies mahus.

- Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. augusti 2016. a otsusega nr 172 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 127 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine ärimaa juhtfunktsiooniks, autode hoolduskeskuse ja ärihoone ehitamiseks. Planeering käesolevaks ajaks ei ole realiseeritud. Antud detailplaneeringu realiseerimine ei ole toimunud seoses COVID probleemidega, kuid Järve linnaossa sissesõidul ärifunktsiooniga krundi arendamine parendaks oluliselt antud piirkonda ja elavdaks linnaruumi.

- Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja 40c kruntide ja ümbritseva maa-ala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. septembri 2016. a otsusega nr 177 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 40 ja Järveküla tee 40c kruntide ja ümbritseva ala detailplaneeringu kehtestamine”). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva ärimaa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine riigikaitsemaa juhtfunktsiooniks, politsei ja päästehoone ehitamiseks. Detailplaneeringu realiseerimine valminud projekti alusel toimub alates jaanuarist 2022. a.

- Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 ja Ravi puupark kruntide ja ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a otsusega nr 59 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Pärna tn 49 ja Ravi puupark kruntide ja ümbritsevate Pärna, Ravi ja Mõisa tee tänavate detailplaneeringu kehtestamine”). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva    Ravi tänava puupargi krundi maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooniks, koolistaadioni    ehitamiseks. Käesolevaks ajaks detailplaneeringu järgse Ravi tänava puupark krundi maakasutamise juhtfunktsiooni muudeti vastavalt detailplaneeringule ja see on staadioni projekti tellimise ettevalmistuse etapil. Antud planeeringu aktuaalsus suureneb seoses vajadusega tagada kõrvuti asuvatel riigigümnaasiumi ja Slaavi põhikooli õppeasutuste koolilastele sportimisvõimalused.

Ahtme linnaosa üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud on järgmised:

- Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 17. detsembri 2014. a otsusega nr 87 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 9 krundi ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine”). Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu jagamine ning maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine äri-, tootmismaa ja elamumaa juhtfunktsiooniks, tootmishoone laiendamiseks ja üksikelamu ehitamiseks. Planeeringu realiseerimine ei ole toimunud, kuid antud kinnistu juhtfunktsiooni täpsustamine on positiivse mõjuga ümbritseva keskkonna suhtes ja krundi arendamise detailne lahendus laiendab elamupiirkonda, kuna planeeringujärgselt üks eraldatav elamumaa krunt liitud ümbritseva väikeelamumaa kvartaliga ning ülejäänud osas täpsustatakse maakasutuse juhtfunktsiooni.

- Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Sõpruse tn 14e ja Sõpruse tn 16d garaažide taguse vaba maa-ala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a otsusega nr 146 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tn 14c ja Sõpruse tn 16d garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneeringu kehtestamine”). Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine ärimaa juhtfunktsiooniks, õppesõiduväljaku ja teenindushoonete ehitamiseks. Käesolevaks ajaks detailplaneeringu realiseerimine ei ole toimunud, kuna planeeringujärgselt moodustatud reformimata riigimaast ärimaa krunt ei jõudnud enampakkumisele.

- Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Jaaniku tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2016. a otsusega nr 147 „Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kinnistu Jaaniku tn 39 detailplaneeringu kehtestamine”). Antud elamukrunt asub väikeelamumaa piirkonnas Jaaniku ja Kandle tänavate nurgas. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva kinnistu ühiskondlike hoonete maakasutamise juhtfunktsiooni muutmine elamumaa juhtfunktsiooniks. Planeering on realiseerunud, kinnistu sihtotstarve on muudetud 100% elamumaaks, elamu ümberehitamise projekti alusel toimuvad ehitustööd.

Seega Järve ja Ahtme üldplaneeringut muudetud detailplaneeringute osakaal on märkimisväike, mis viib järeldusele, et Kohtla-Järve linna üldplaneeringud on jõulised, ajakohased ja jätkusuutliku arengu võimalusega.

Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa ning Oru linnaosade üldplaneeringute lahendused vastavad Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 arengusuundadele ja valdkondlikele arengukavadele ja võimaldavad planeeringute edasist elluviimist.

  - Riigi ja seadusandluse otsuste mõju üldplaneeringu elluviimisel

Pärast Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse, Sompa ning Oru linnaosade üldplaneeringute kehtestamist on õigusaktides tehtud planeeringuid puudutavaid muudatusi 1. juulil 2015. a kehtima hakanud uue planeerimisseaduse kujul ja selle hilisemate muudatustega. Kehtivate üldplaneeringutega ja PlanS vahel sisulisi vastuolusid ei ole, kuna seadus reguleerib menetlusprotseduure, mitte ei tee ettekirjutusi sisuliste lahenduste kohta. Uue PlanS § 139 lõige 2 määrab koostatavate detailplaneeringute menetlemise tähtaja algatamisest kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse tegemiseni (3) kolmeks aastaks. Analüüsides Kohtla-Järve linnas detailplaneeringute menetlemise tähtajad on tulemusena keskmiselt ühe detailplaneeringu menetluse pikkuseks on 15,6 kuud. Üksikute planeeringute menetluse tähtaeg ületanud kolm aastat huvitatud isiku tegevusetuse põhjal.

Kõik üldplaneeringu muutvad detailplaneeringud on PlanS § 142 lõige 4 edastatud rahandusministeeriumile ja saanud heakskiidu ja ettepaneku suunata kehtestamisele. Planeerimisalases valdkonnas käimasolevad kohtuvaidlused puuduvad.

Kohtla-Järve Linnavalitsuses töötab kaks spetsialisti, kes tegelevad ruumilise planeerimisega, kellel on kõrgharidus arhitekti erialal ja ehituse erialal. Ruumiandmete haldamisega tegelevad – peamaakorraldaja, ehituse järelevalve spetsialist, GIS-spetsialist. Ruumiandmed kantakse Maa-ameti aadressiandmete süsteemi ja ehitisregistrisse. On kasutusel Esri ArcGis-süsteem.

1.3. Planeeringute elluviimisel mõjud

1.3.1. Tehniline taristu

Kõikides üldplaneeringutes on teede ja tehnovõrkude võrgustiku arendamise kavandamisel olemas suunised ja sidumine piirinaabri omavalitsuse teede võrgustikuga. Keskkonnakaitse ja ettevõtluspoliitika näevad ette tootmisaladelt kahjulike mõjude elamualadele kandumise vähendamist ja vältimist, selleks on üldplaneeringutes sisse viidud tootmisalade mõju    tsoneerimine - olulist-, nõrka- ja mõju mitte avaldavad tootmismaad. On tehtud kergliiklusteede arendamiseks detailplaneeringud Järve ja Ahtme linnaosas, mille järgselt toetuste rahadega on suuremas osas need ehitatud. Ahtme linnaosas realiseeritud on Tartu maantee alates Jõhvi linnaga ühendatav kergliiklustee kuni Vana Ahtme asumini ning mööda Puru tee kuni    Ahtme maanteeni. Järve linnaosas on realiseeritud Metsapargi ala kergliiklusteede võrgustik suunaga Ontika Toila vallas ning Kalevi ja Ehitajate tänavate kergliiklusteede ühendused Kohtla-Järve - Kukruse tee ja - Mäetaguse tee suunas.

Teede rekonstrueerimisprojektides komplekselt lahendatakse kergliiklusteede paiknemine ja sujuva autoliikluse tagamiseks ringristmikud.

Endiselt aktuaalne on Järve linnaosa üldplaneeringus ette nähtud tööstuspiirkonnas Järveküla tee pikendus Tallinn – Narva maantee suunas läbi Toila vallas Sutermu teed, mis kujuneb loogiliseks väljapääsuks Lüganuse valda planeeritava biotoodete tehase rajamise eriplaneeringu läbiviimise teemaga ja arvestades Järve linnaosas tööstuspargi ja tööstusettevõtete ohualaga. Ahtme linnaosas realiseerimise lõppetapil täiesti uue ruumilise lahendusega ühiskondliku ja ärikeskuse ala, mis annab rohkem ruumi jalakäijatele ning kergliiklejatele. Maleva tänava pargialal ja keskväljakul on rekreatsiooni ruumi nii lastele mängimiseks kui eakatele puhkamiseks.

1.3.2. Tehniline taristu

Seoses soojusvarustuse, vee- ja kanalisatsioonitorustike planeerimise ja ehitamisega Euroopa Liidu toel on praeguseks nimetatud taristuga varustatud peaaegu kõik linnas olevatest kinnistutest. Võimaluste piires on rajatud ja rekonstrueeritud sademeveekanalisatsioon. Täpsemaid eesmärke ja tulemusi on toodud ühisveevärgi arengukavast. Kanalisatsioonivõrkude arendamise lahendamata piirkonnaks on Järve linnaosas jäänud Käva asumi elamukvartal.

1.3.3. Sotsiaalne taristu

Linnale kuuluv koolide ja lasteaedade hulk on piisav ning arvestades olemasoleva elanikkonna arvuga ja selle vähenemisega Ahtme linnaosas koolivõrgustik vajab optimeerimist. Alates kolmandast eluaastast ja ka 1,5 väiksematele on kõigile lastele koht koolieelses lasteasutuses tagatud. Pärna tn 49, Maleva tn 4 ja Puru tee 38 koolikruntidel tehtud detailplaneeringud koolistaadioni ehituseks ja ümbritsevate tänavate liiklusohutuse tingimuste parendamiseks. Kehtestatud detailplaneeringu järgselt ehitatakse Kesklinna põhikooli uus hoone.

On ehitatud välja Järve linnaosas Rahvapargialal Järve spordi- ja tervisekeskus koos kõrval asuva jalgpalli- ja spordiväljakuga.

On määratletud arendamise võimalused hariduse-, kultuuri-, spordi- ning tervishoiu objektidele ning selleks on piisavalt linnaomandis olevaid maid.

1.3.4. Kultuuriline ja looduskeskkond

Üldplaneeringute lahenduses on kindlaks määratud parkide ja rohealade maad ja nende arendamise prioriteedid, visioonid ja tingimused. Kõikides linnaosades on kavandatud pargialad, mis on realiseeritud sportimise tegevuse, avalike ürituste ja puhkamise aladeks. Need on Järve linnaosas Rahvapark, Kalevlaste mälestuspark, Metsapark, Keskallee.

Ahtme linnaosas keskuse alal Maleva ja Ridaküla pargiala ning Saja tamme park, mille kohta on projekt ehitamise algetapil. Sompa, Kukruse ja Oru linnaosades vajavad need veel projekteerimist.

On määratud miljööväärtuslikud alad, mis on põhjalikult lahendatud Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneeringus.

Linnaomandis on klubid, huvikeskused, raamatukogud kultuurimajad, mis üldplaneeringutes määratud üldkasutatava hoonete maa juhtfunktsiooni säilitamine.

Tulemuseks võiks tuua, et üldplaneeringute kehtivuse ajal ning kehtestatud detailplaneeringute realiseerimisel ei ilmnenud negatiivseid või olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale.

Planeeringute ülevaatamise protsessis uute üldplaneeringute koostamise vajadust, üldplaneeringu elluviimisel olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale, võimalike oluliste negatiivsete mõjude vähendamise vajadust ja muid takistusi üldplaneeringute elluviimisega seotud küsimustes ei ilmnenud.

1.4. Planeeringutes ja õigusaktides muudatuste tegemise vajadus

Aastal 2015 kehtima hakanud uue ehitusseadustiku ja planeerimisseadustiku kohaselt on võimalik projekteerimistingimuste väljastamisega täpsustada ehituslikud ja hoonestuse tingimused, kuna üldplaneeringud võimaldavad seda läbi käsitletud elamu-, tootmis-, äri-, ja üldkasutatavate maade hoonestuse üldiste kasutus- ja ehitustingimuste kaudu.

Linnaehituslik areng on toimunud üldplaneeringute ja teemaplaneeringu kohaselt ning takistusi üldplaneeringute ja teemaplaneeringu edasiseks elluviimiseks ei ole. Realiseerumist võib mõjutada rahaliste võimaluste piiratus.

Suurem osa Kohtla-Järve linnaarengule suunatud kehtestatud detailplaneeringutest ei ole kaotanud oma aktuaalsust või on ellu viidud ning Kohtla-Järve linnas kehtivaid üldplaneeringuid võib hinnata jätkusuutlikeks ja ajakohasteks.

Olulisemateks päevakohasteks üldplaneeringutes määratud kohaste arengute ja lahendamist vajavateks prioriteediks jäävad alltoodud arengusuunad.

Järve linnaosa üldplaneeringu kohased arengud:

- keskuse piirkonna linna Rahvapargi ja selle ümbruse ala edasine arendamine meetme „Ida-Virumaa alakasutatud linnaalade füüsiline, majanduslik ja sotsiaalne elavdamine“ projekti EU50896 „Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu II etapp“ raames;

- jäähalli ning Spordi ja Tehnika tänava ümbritseva maa-ala arendamine selle piirkonna elavdamiseks ja seal spordi ja kultuuriürituste võimaldamiseks;

- tervise- ja spordikeskuse ala toimimise parendamiseks spordibaasi hoone ehitamine lammutatud spordihoone ujula asemele;

- Metsapargi maa-ala väljaarendamise jätkamine meetme „Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine“ projekti EU50332 „Metsapargi kergliiklussõlme rajamine“ raames ;

- uute kvartalisiseste teede, vastavalt Põhja mikrorajooni detailplaneeringu lahendusele, projekteerimine ja ehitus nimetatud asumi liikluse ohutust silmas pidades;

- Järve linnaosa tööstuspiirkonna Kohtla-Järve tööstuspargi ala arendamisega jätkamine;

- Pärna tn 20 Kesklinna põhikooli ehitamise realiseerimine aastal 2023;

- jalgrattateede võrgustiku laiendamine ja selle katkestamatuse analüüsimine ning ohutumaks parendamine;

- bussijaama asukoha leidmiseks linnaruumi planeerimine Järveküla tee lõigul Kalevi ja Pärna tänavate vahelisel lõigul;

- tööstusalast ümbersõidutee projekteerimine ja ehitamine ühendamaks Toila valla Sutermu teega, tagamaks raske ja ohtliku tööstustranspordi liikluse väljapääsuga otse Tallinn – Narva maanteele;

- Ehitajate tänava kergliiklustee pikendamine võimaldades ühenduse Toila valla võrgustikuga;

- Pärna tn 49 koolistaadioni projekteerimine ja ehitamine tagamaks sportimise vajadusi Slaavi põhikooli ja riigigümnaasiumi õpilastele.

Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohased arengud:

- äri- ja ühiskondliku keskuse projekti lõpuni arendamine meetme „Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine“ projekti EU50336 „Ahtme keskuse väljaarendamine“ raames;

- elamumaade arendamine;

- raudtee likvideerimise visiooni jälgimine;

- ärifunktsiooniga keskuse arendamise suuniste välja töötamine;

- Ilmajaama kergliiklustee projekti alusel Tartu – Jõhvi maanteelt asuvatest bussipeatustest kuni Ida-Viru Keskhaigla linnakuni kergliiklustee ehitamine;

- huvihariduskeskuse projekteerimine ja arendamine Maleva tn 4 koolikrundil;

- Saja Tamme pargi kergliiklusteede välja ehitamine ja pargiala edasine arendamine;

- Ahtme linnaosas metsapargiala arendamise lähteseisukohtade väljatöötamine;

- Kergliiklustee Vana Ahtmest kuni linna halduspiirini Alutaguse vallaga arendamine ja välja ehitamine;

- Puru tee 38 detailplaneeringujärgse koolistaadioni projekteerimine ja kooli ümberehitamise projekteerimine.

Sompa linnaosa üldplaneeringu kohased arengud:

- endise Sompa kaevanduse tööstusterritooriumi piirkonnas ettevõtluse arendamine töökohtade tekkimiseks;

- säilib niinimetatud “aedlinna” hoonestuse arengusuund, madaltihe asustusmuster, kergliiklusteede võrgustiku parendamine.

Kukruse linnaosa üldplaneeringu kohased arengud:

- kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja ühendamine Järve linnaosa ja Jõhvi linna suunas;

- elukeskkonna kvaliteedi parendamiseks liigvee ja sadevee ärajuhtimise süsteemi projekteerimine.

Oru linnaosa üldplaneeringu kohased arengud:

- kergliiklusteede võrgustiku arendamine;

- väikeelamute piirkonna laiendamine.

Linna arengut, mis läheks vastuollu üldplaneeringute lahendustega, ei ilmnenud. Üldplaneeringutega määratud maakasutuste juhtfunktsioonid elamu-, pargialade-, tööstuse- ja ärimaade arendamiseks on piisavad ja vastavad tänapäeva realistlikele arengu väljavaadetele, linna visioonidele ja plaanidele.

Lisaväärtuse Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse linnaosade üldplaneeringutele on andnud Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering, mis on suunatud 1940-50 aastate    hoonestusalade säilimisele linnaruumi omapärasuse tõstmiseks.

Kohtla-Järve linnosade üldplaneeringute kehtivusaja jooksul ei ole ilmnenud vastuolusid planeeritud suundade ja tendentside vahel. Kehtestatud detailplaneeringud ning linna areng on järginud üldplaneeringutes kehtestatud ning võimaldab tasakaalustatud nii majanduslike kui sotsiaalseid arenguid linnas.

Üldplaneeringute muutmise või kehtetuks tunnistamise vajadust ei ole ilmnenud. Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade üldplaneeringud kajastavad aktuaalselt linnaosade arengu suundumusi, muutvate detailplaneeringutega oluliselt ei ole muudetud, need on terviklikud ja elluviidavad.

Kohtla-Järve linna ruumilise arendamise edendamiseks on vajalik analüüsida linnaelanikkonna kahanemisega seotud mõjusid ja välja töötada selle kohanemise lähteseisukohad ja võimalused.

Linnaosade üldplaneeringutes on linnaarengu kindlustamiseks vajalik erinevate maakasutuse juhtfunktsioonide eraldamine ning piisav maareserv elamu-, äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga maadele ette nähtud 20-30 aasta perspektiivis. Maareservi vajadust on võimalik kombineerida linnakeskuse tihendamisega ja äärealade kaasamisega.

- Detailplaneeringute ülevaatamine

Lähtudes PlanS § 124 lõikest 2 üldplaneeringuid viiakse ellu ka detailplaneeringutega, siis üldplaneeringute ülevaatamise käigus vaadati üle kehtestatud detailplaneeringud.

Eesmärgiks on selgitada välja, kas ja kui palju on selliseid detailplaneeringuid, mille puhul ei ole asutud detailplaneeringut realiseerima.

PlanS § 140 lõike 1 kohaselt võib tunnistada kehtetuks detailplaneeringu või selle osa, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt 5 (viis) aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeeringu elluviimine on tegevus, mille eesmärgiks on planeeringus sätestatu realiseerimine ning planeeringulistest nõuetest kinnipidamise tagamine, mis on avaliku võimu asutuse ülesanne. Ellu viimata planeeringu alusel ei ole tehtud elluviimiseks vajalikke toiminguid (pole moodustatud planeeringujärgseid katastriüksusi, pole muudetud katastri sihtotstarvet, pole välja antud ehitusluba ning pole asutud projekteerima).

Kehtetuks tunnistamise või kehtima jätmise kaalutlusotsuse väljakujunemisel lähtutakse järgmistest asjaoludest ja kaalutlustest:

- kas ja kuivõrd olulised võiksid planeeringu kehtetuks tunnistamisega olla tagajärjed isikule, isiku osalemise või tegevusetuse protsessis, planeeringu andmisest möödunud ajast, avalikust huvist ja kinnisasja omaniku huvist seoses kehtetuks tunnistamisega;

- kas arendaja on teinud mingi tehingu oma vara käsutamiseks või muul viisil elukorraldust muutnud;

- kas võiks esineda ülekaaluks avalik huvi.

PlanS § 74 lõikes 5 on sätestatud, et üldplaneering on kohaliku omavalitsuse detailplaneeringu koostamise alus. PlanS § 124 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu eesmärk eelkõige üldplaneeringu elluviimine ning lähiaastate ehitustegevuse alus. Kehtestatud detailplaneering on ehitusprojekti koostamise alus ja maakasutamise juhtfunktsiooni määramine maakorralduslike toimingute teostamiseks.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemusel on oluline selgitada välja arendajate reaalsed plaanid ja detailplaneeringute edaspidised elluviimise võimalused ning kui puudub soov planeeringuid ellu viia või on ilmnenud muud takistused ja asjaolud, kaaluda planeeringute kehtetuks tunnistamist.

Antud analüüsi eelduseks on realiseerimata jäänud planeeringute osas teostatud arendajatega kirjavahetus, selgitamaks üldplaneeringutele vastavust ja sellekohaselt detailplaneeringute sobivust ja ajakohasust.

Üldplaneeringute ülevaatamise oluliseks eesmärgiks on selgitada välja, kui palju on

detailplaneeringuid, mille puhul ei ole asutud detailplaneeringut realiseerima.

Kehtestatud detailplaneeringute hulgas on planeeringuid, mille alusel ei ole alustatud nende elluviimist või on need jäänud lõpule viimata.

Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosades on kokku kehtestatud ja kehtivaid 79 detailplaneeringut ning nendest on seisuga 1. jaanuar 2022. a üle viie aasta vanuseid ja tervikliku ruumilise lahenduse kohaselt realiseerimata 12 detailplaneeringut.

Realiseerimata jäänud kehtestatud detailplaneeringute ülevaade:

| nr | Planeeringu nimetus | Kehtestamise aeg | Planeeringu eesmärk | Planeeringu realiseerimise etapp ja kommentaarid |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ahtme linnaosa Jaaniku tn 9 detailplaneering | Volikogu 17.12.2014. a otsus nr 87 | maa-alasihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja määramine eramu ja ärihoone ehitamiseks, | Ei ole realiseeritud |
| 2. | Ahtme linnaosa Pargitaguse tn 8 kinnistu detailplaneering | Volikogu 24.04.2013. a otsus nr 276 | maa-alasihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja määramine eramute ehitamiseks, | Ei ole realiseeritud eraomandis kinnistu osas, juurdepääsutee maaüksus on vormistatud linna omandisse |
| 3. | Järve linnaosa Raudtee tn 43 kinnistu detailplaneering | Valitsuse 28.04.2015. a korraldus nr 312 | Temperatuuri- ja külmlaohoone projekti koostamiseks ja ehitamiseks | Ei ole realiseeritud, kinnistu maa sihtotstarbe vastab üldplaneeringule |
| 4. | Järve linnaosa Järveküla tee 127 maa-ala detailplaneering | Volikogu 31.08.2016. a otsus nr 172 | Maa-ala juhtfunktsiooni muutmine, ehitusõiguse määramine | Ei ole realiseeritud, taotlus maa sihtotstarve muutmiseks on menetluses |
| 5. | Järve linnaosa Järveküla tee 12 krundiga piirneva maa-ala | Valitsuse 12.05.2015. a korraldus nr 349 | Krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine alajaama ehitamiseks ja oma võrkude optimeerimise projekti kaudu lahendanud eesmärgid | Ei ole realiseeritud (Eesti Energia AS on loobunud oma plaanidest moodustada eraldi krunt alajaama ehitamiseks oma kasuks, krunt on moodustatud |
| 6. | Järve linnaosa Tsemenditehase detailplaneering | Volikogu 25.02.2010. a otsus nr 57 | Ehitusõiguse määramine tsemenditehase ehitamiseks | Ei ole realiseeritud, on teostatud eeluuringud, omanik loobus elluviimise plaanidest |
| 7 | Ahtme linnaosa Sõpruse tn 4 | Volikogu 11.04.2007. a otsus nr 163 | Krundi moodustamine, maa sihtotstarbe määramine tervisekeskuse ehitamiseks | Kinnistu ja maa sihtotstarve on moodustatud vastavalt planeeringule |
| 8. | Ahtme linnaosa Altserva tn 38 | Volikogu 27.01.2009. a otsus nr 377 | Maa sihtotstarbe muutmine | Kinnistu sihtotstarve muudetud, ehitusprojekt on koostatud |
| 9. | Järve linnaosa Pioneeri tn 6b ja 6c | Valitsuse 25.06.2013. a korraldus nr 505 | Krundi jagamine, liitmine laohoone laiendamiseks ja ärihoone ehitamiseks | Kinnistu jagamine on tehtud, ajutine krunt on moodustatud |
| 10. | Järve linnaosa Järveküla tee 11 | Valitsuse 9.09.2014. a korraldus nr 766 | Kruntideks jagamine, äri- ja tootmisfunktsiooniga hoone ehitamiseks | Krundid moodustatud, projektiga ei jõudnud |
| 11. | Järve linnaosa Keemia vkt 3s, 5s ja 1p | Volikogu 26.03.2014. a otsus nr 42, Volikogu 30.04.2014. a otsus nr 47 | Maa-ala kruntideks ümber jagamine, ehitusõiguse määramine põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamiseks | Katastriüksuste piirid on korrastatud, on tehtud mitmed uuringud ja projektid põlevkiviõlide kvaliteeti tõstmise suunas |
| 12. | Järve linnaosa ümbersõidutee | Volikogu 19.08.2008. a otsus nr 314 | Teemaa krundi moodustamine | Teemaa krunt on moodustatud linna omandisse |

2.1. Kehtivate detailplaneeringute ja realiseerimise võimaluste analüüs

Üldplaneeringute ülevaatamise ajaks jaanuar 2022 on Kohtla-Järve linnas suurem osa kehtestatud detailplaneeringutest realiseeritud. Nendest planeeringutest kuni 2008    aastani detailplaneeringute eesmärgid lahendasid eraomandis elamukruntidele juurdelõike võimalust,    maa-ala kruntideks jagamist, ja hoone püstitamist.

Hilisemal ajal kehtestatud detailplaneeringutest, mis omavad suuremat tähtsust linnaruumi arengus analüüsitud olukord kujunes järgmiseks:

- Järve linnaosas on kokku kehtestatud 41 (nelikümmend üks) detailplaneeringut.

Alltoodud on arendajate poolt realiseeritud osaliselt või täies mahus linnaosa arengu kohaselt olulisemad detailplaneeringud ja hõlmavad era või riigiomandis olevaid kinnistuid:

- Uus-Tehase 3 OÜ Järve Biopuhastus krundi detailplaneering;

- Kivi tee 2 ja 4 ehitusjäätmete käitlussõlme detailplaneering;

- Keskallee 12 krundile Maxima kaupluse ehitamise detailplaneering;

- Järveküla tee 68 krundile Selveri kaupluse hoone ehitamise detailplaneering;

- Järveküla tee 50 ja 50c krundile Vironia keskuse kahe-etapilise ehitamise    detailplaneering;

- Keemia vkt 7t VKG teenindushoone ehitamise detailplaneering;

- Ravi tn 10 haigla linnaku detailplaneering;

- Rahvapargi detailplaneering;

- Lõuna mikrorajooni detailplaneering;

- Põhja mikrorajooni detailplaneering;

- Lõuna veehaarde detailplaneering;

- Järveküla tee 41 Järve Spordi- ja tervisekeskuse ehitamise detailplaneering;

- Uus-Tehase tn Tööstuspark I ja II detailplaneering;

- Metsapargi maa-ala detailplaneering;

- Pärna tn 47 krundile riigigümnaasiumi ehitamise detailplaneering

- Järveküla tee 40 ja 40c krundi politsei- ja päästehoone ehitamise detailplaneering.

- Ahtme linnaosas on kokku kehtestatud 31 (kolmkümmend üks) detailplaneeringut.

Alltoodud on arendajate poolt realiseeritud osaliselt või täies mahus linnaosa arengu kohaselt olulisemad detailplaneeringud ja hõlmavad era või riigiomandis olevaid kinnistuid:

- Tervise tn 1 sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla krundi detailplaneering;

- Ritsika tn 1 krundi Ahtme Soojuselektrijaama komplaksi detailplaneering;

- Ahtme veehaarde rajamise detailplaneering;

- Jõhvi - Tammiku vahelise jalg- ja jalgrattatee detailplaneering;

- Tammiku - Vana Ahtme kergliiklustee detailplaneering;

- Tabori teest kuni linna halduspiirini kergliiklustee detailplaneering;

- Puru tee 77 kinnistu Maxima kaubanduskeskuse ehitamise detailplaneering;

- Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse arendamise detailplaneering;

- Tervise tn 3 krundi nakkushaigla ehitamise detailplaneering;

- Puru tee 100 krundi detailplaneering;

- Ahtme äri- ja ühiskondliku keskuse detailplaneering;

- Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 kinnistu osa detailplaneering.

Ülevaatamisel selgus, et Järve linnaosas on 8 (kaheksa) realiseerimata detailplaneeringut, mille kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 (viis) aastat.

Nende analüüs on järgmine:

- Aastal 2008 oli Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt tellitud ja kehtestatud tööstuspiirkonnast ümbersõidutee detailplaneering, mille eesmärk oli tagada tööstuspiirkonnast rasketranspordi otse väljapääs Tallinn - Narva maanteele. Detailplaneering tervikuna jäi realiseerimata kokkuleppe mitte saavutamise tõttu Kohtla vallaga, mille territooriumit mööda kulgeb looduses olemasolev asfaltkattega Sutermu sõidutee kuni Tallinn - Narva maanteeni. Antud detailplaneeringu osas on linna omandisse moodustatud vastavalt planeeringulahendusele teemaa krunt Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil ning koostöös Toila vallaga on võimalik tööstuspiirkonnast väljasõidutee ehitamine realiseerida, kuna Toila vallal on maareformi käigus moodustatud Sutermu tee transpordimaa krunt. Kohtla-Järve linnas ka transpordimaa krunt moodustatud Järveküla tee lõik 17 vastavalt planeeringulahenduses ette nähtud teekoridorile. Seega antud detailplaneeringu realiseerimise eesmärgil toimunud katastriüksuse moodustamise saab lugeda planeeringu realiseerumisega seotud toiminguna.

Tänapäeva seisuga, kus Lüganuse vallas plaanitakse biotoodete tehase rajamist ning selle toimimiseks taristu rajamine Kohtla-Järve linna Järve linnaosas tehnovõrkude ja teedevõrgustikuga ühendamisel, antud planeeringu alusel ümbersõidutee rajamine tagamaks tööstuspiikkonna ühendus linnatänavate läbimata otsesõiduga Tallinn – Narva riigiteele läbi Sutermu tee Toila vallas. Ettepanek on antud detailplaneering jätta kehtima.

- 25. veebruaril 2010. a kehtestatud tsemenditehase detailplaneeringu elluviimise kohta on Viru Keemia Grupp AS esitatud 11. veebruaril 2022. a loobumise ettepaneku (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 11. veebruaril 2022. a       numbri 2-5-5/380-1 all) seoses muutunud majanduskeskkonnaga. Ettepanek on tunnistada kehtetuks tsemenditehase detailplaneering ning Järve linnaosa üldplaneeringut täpsustava tsemenditehase kui olulise ruumilise mõjuga objekti asukoha valiku üldplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 18. veebruari 2009. a otsusega nr 387).

- 26. märtsil 2014. a kehtestatud Keemia vkt 3s, 5s ja 1p maaüksuste ja nende lähiümbruse põlevkiviõlide järeltöötluse kompleksi rajamise detailplaneering, mis on endiselt AS Viru Keemis Grupp poolt esitatud seisukohale (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 11. veebruaril 2022. a numbri 2-5-5/380-1 all) aktuaalne ja realiseerimise protsessis. Põlevkiviõlide järeltöötlus on vahetult seotud olemasoleva tootmisega ja selle tootmistegevuse laiendamisega, mistõttu on kompleksi asukoht valitud tööstusterritooriumile olemasoleva tootmise lähedusse. Aastatel 2029-2021 ettevõtte poolt on kompleksi projektiga teostatud mitmed uuringud ja piloottestid. Ettepanek jätta kehtima antud detailplaneering.

- Eraomaniku poolt tellitud ja aastal 2013 kehtestatud Pioneeri tn 6b ja 6c kruntide detailplaneering, mille eesmärgiks on maa-ala kruntideks ümberjagamine, ärimaafunktsiooni määramine laohoone laiendamiseks ja ärihoone ehitamiseks. Planeeringujärgselt on jagatud Pioneeri tn 6c krunt ja moodustatud ajutine krunt Pioneeri tn 6b liitmiseks. Omaniku vastuskirjas (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 7. aprillil 2022. a numbri 2-5.5/409-1 all) on teavitatud, et majandusliku ebakindluse pärast omanikud ei jõudnud edasise arenguga, kuid plaanid detailplaneeringu realiseerimisest on jätkuvalt aktuaalsed. Ettepanek on jätta kehtima antud planeering.

- OÜ FISH FARMING poolt tellitud ja aastal 2014 kehtestatud detailplaneering, mille eesmärgiks on Järveküla tee 11 kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine äri- ja tootmisfunktsiooni sihtotstarbe määramine ärihoone ja suletud veevarustusseadmete rajamine kalakasvatuseks. Antud planeeringu realiseerimise osas arendaja teatas kirjavastuses (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 10. jaanuaril 2022. a numbri 2-5.5/410-1 all), et on planeeringujärgselt moodustatud krundid pos 2 – Järveküla tee 11, pos 11 -Pioneeri tn 2, pos 111 – Pioneeri tn 4 ja kruntide kasutusotstarbed vastavalt. Arendaja plaanid täiendavate uuringute teostamisel ja projekteerimisel on seiskunud seoses COVID probleemidega. Ettepanek on jätta kehtima antud planeering.

- OÜ Elektrilevi poolt tellitud ja aastal 2015 kehtestatud uue 6 kV jaotusalajaama ehitamiseks krundi moodustamise ja uute maakaabelliinide rajamise eesmärgil detailplaneering. Hetkel on krunt planeeringujärgselt moodustatud, kuid OÜ Elektrilevi ei ole sellest enam huvitatud. OÜ Elektrilevi poolt ei ole vastust esitatud. Arvestades antud detailplaneeringu eesmärki, mis näeb ette alajaama rajamist ning sellel põhjusel määratud krundi suuruse 337 m2 kohaselt ei ole võimalik planeeringut teisel eesmärgil realiseerida. Kuid sama planeeringulahendus nägi ette endise Järveküla tee 12a alajaama kinnistu omandamise kõrval oleva kinnistu Järveküla tee 12 koosseisust, mis on realiseeritud. Võttes arvesse tööstuspiirkonna lähedust, võimaldab nimetatud planeeringu järgselt moodustatud alajaama krunt elektrivõrgustiku jätkuvat arendamist, seega on ettepanek jätta antud planeering kehtima.

- OÜ 5D Production poolt tellitud ja aastal 2015 kehtestatud Raudtee tn 43 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli ärimaa funktsiooniga krundile hoonestusõiguse määramine sügav külmlaohoone ehitamiseks. Omanik on vastuskirjas (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 15. veebruaril 2022. a numbri 2-5.5/407-1 all) teavitas, et endiselt on huvitatud planeeringu elluviimisel, kuid hetkel majandusolukord ei soosi sellega alustada. Kuna kinnistu sihtotstarbe on ärimaa omanik plaanib vastavalt turuolukorrale tegeleda projekti koostamisega.

- OÜ VEKOOLIS poolt tellitud ja aastal 2016 kehtestatud Järveküla tee 127 kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli maa-ala maakasutamise sihtotstarbe muutmine 100% ärimaaks autohoolduskeskuse ehitamiseks ei jõudnud COVID olukorra pärast konkreetse projekti koostamisele. On esitatud taotlus planeeringujärgselt muuta krundi maakasutamise sihtotstarve.

Ülalnimetatud detailplaneeringud on Järve linnaosa üldplaneeringu arendamist jätkuvalt toetavad, nende osas linnaruumi muutmise muid plaane ja ettepanekuid ei ilmnenud, planeeringute järgselt on tehtud toimingud ja arendajatel rahalised kulutused, seega on ettepanek jätta need kehtima.

Ahtme linnaosas on 5 (viis) realiseerimata detailplaneeringut, mille kehtestamisest on möödunud rohkem kui 5 (viis) aastat. Nende analüüs on järgmine:

- Ahtme mnt 60, 60a ja 62 kruntide detailplaneering, mis näeb ette eramute ehitamise, on moodustatud katastriüksused, kuid Maa-ametil ei ole õnnestunud mitmekordsetel enampakkumistel need müüa. Ahtme linnaosa üldplaneeringu kontseptiooni kohaselt täiendavad antud krundid loogiliselt Puru asumi Ahtme maanteega piirneva väikeelamu piirkonda, planeeringulahenduses on selgelt välja toodud ehituslikud ja arhitektuursed tingimused ja hoonestusõiguse parameetrid. On ettepanek jätta antud planeering kehtima.

- Sõpruse tn 4 krundi perearstikeskuse detailplaneering, mis on ka kooskõlas Ahtme linnaosa üldplaneeringu visiooniga luua Ida-Viru keskhaigla piirkonnas perearstikeskus, on moodustatud katastriüksus ja omanik VEM Grupp OÜ endiselt huvitatud selle realiseerumisel ja oma vastuses (dokumendiregistris nr 2-5.5/406-2 all).  On ettepanek jätta antud planeering kehtima.

- OÜ Autokool Mewo poolt tellitud ja aastal 2009 kehtestatud Altserva tn 38 kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on olemasolevas hoones teha vanurite hooldekodu, on realiseerimisel. Hoone ümberehitamine on pooleli ja omanik selle pani müüki. Kuid planeeringujärgselt kehtiv maakasutusotstarve võimaldab uuel omanikul jätkata selle ellu viimisega. on ettepanek jätta antud planeering kehtima.

- Aprillis 2013 kehtestatud Pargitaguse tn 8 kinnistu detailplaneering hõlmab nimetatud kinnistu ja kuni Puru teele väljasõidu maa-ala ning näeb ette kinnistu jagamist ja umbes 15 eramu ehitamist. Alates detailplaneeringu kehtestamisest ei ole omanik tegelenud antud detailplaneeringu realiseerimise ettevalmistusega ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt saadetud kirjale ei vasta, ei ole Kohtla-Järve Linnavalitsusel teada ühestki planeeringu elluviimisega seotud toimingust. Detailplaneering on kooskõlas Ahtme linnaosa üldplaneeringulahendusega ja lähipiirkonda ehitatud Maxima kaubanduskeskus on elamukvartali moodustamisel elukeskkonna heaolu parendamisel kasuks. Ahtme linnaosa kinnisvaraturul on puudus väikeelamumaa pakkumistest, kuid huvilised on olemas. Antud detailplaneering on mõistlik jätta kehtima, kuna eramute ehitamise järele esineb linnas rohkesti nõudlusi. Kuigi planeeringu kehtestamisest möödus 2018. a aprillis 5 (viis) aastat on alus eeldada avalikkuse huvi eramute ehitamise vastu. On ettepanek jätta antud planeering kehtima

- OÜ Ahtme Maja poolt aastal 2014 kehtestatud detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu kaheks kruntideks jagamine ning maakasutamise sohtotstarbe määramine äri- ja tootmismaaks ja uuele krundile elamumaaks.    Omanik on esitanud selgitused (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 8. aprillil 2022. a numbri 2-5.5/406-3).

Omaniku poolt on esitatud taotlus kinnistu jagamiseks ja planeeringujärgse maakasutuse sihtotstarve määramiseks ja tellitud jagamise tehingud. On ettepanek jätta antud planeering kehtima

Ülalnimetatud detailplaneeringud on Ahtme linnaosa üldplaneeringu arendamist jätkuvalt toetavad, nende osas linnaruumi muutmise muid plaane ja ettepanekuid ei ilmnenud, planeeringute järgselt on tehtud toimingud ja arendajatel rahalised kulutused, seega on ettepanek jätta need kehtima.

KOKKUVÕTE

Kohtla-Järve Ahtme, Järve, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosade üldplaneeringute kehtestamise järgsel perioodil on linna ruumilise arengu suunamine toimunud detailplaneeringute kaudu ning kõiki üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamist on põhjalikult kaalutud. Üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste põhjal saab kinnitada, et

üldplaneeringute põhilahendus on kooskõlas maakonda käsitlevate strateegiliste dokumentidega, kus Kohtla-Järve linn on endiselt tõmbekeskuseks.

Üldplaneeringutes seatud ruumilise arengu põhisuunad on jätkuvalt aktuaalsed.

Üldplaneeringud vajavad täpsustamist elupaikade osas seoses elanikkonna kahanemisega, kus hoonestusala on suurenenud ja rahvastik on vähenenud. See vajab elamumaa maakasutuse suuna ümbermõtlemist korterelamu ja väikeelamu osakaalu ja arendamise osas. On vajalik analüüsida linnaelanikkonna kahanemisega seotud mõjusid ja välja töötada selle kohanemise lähteseisukohad ja võimalused.

Üldiseks probleemiks suuremates Ahtme ja Järve linnaosades on elanike autotranspordi parkimiskohtade puudus, mis on lahendatav üldplaneeringus linnaomandis olevate maade kasutusse võtmise ja arendajate leidmise teel detailplaneeringute kaudu.

Järve linnaosa üldplaneeringu põhiseisukohtade täitmine on toiminud selles määratud arengusuunas:

- Järve linnaosa on suure tööstusliku osakaaluga linnaosa, kus maastikuliselt tööstus- ja elamupiirkond on omavahel rohealadega eraldatud ning seda on säilitatud. On olemas reservis maad nii tootmise olemasolevates ja uutes ettevõtetes arendamiseks, kui elamupiirkonna laiendamiseks.

- Linnaosas on piisav kõrghaljastuse osakaal, arendatud on Rahvapark ja Metsapark.

- On arenenud jalg- ja jalgrattateede võrgustik naaberomavalitsuste suunas, kuid vajab kaasajastamist keskosas selle ohutuse eesmärgil.

- On välja kujunenud spordi- ja tervisekeskuse linnak Rahvapargi piirkonnas, kus lähiaastatel sportimise teenuseid ja sportlastele pakutavaid teenused veelgi laiendatakse.

- Probleemiks on Lõunarajooni altkaevandatud aladel elamutes tekkivad kahjustused ja üldised elamufondi energiatõhususe täitmisega seotud suunad.

- Endiselt on aktuaalne tööstuspiirkonnast otse väljapääs Tallinn – Narva maanteele arvestades Uus-Tehase tänava tööstuspargi arendamisega ja rasketranspordi liikluse intensiivistumisega.

Ahtme linnaosa üldplaneeringu põhiseisukohtade täitmine on toiminud selles määratud arengusuunas:

- Ahtme linnaosa omab hästi väljakujunenud linnakeskkonda, kus suhteliselt kompaktselt asuvad elamualad, haridus- ja spordiasutused ning elukondlik teenindus. Selle suuna arendamiseks on koostatud Puru tee 38 ja Maleva tn 4 koolikruntide detailplaneeringud.

- On välja ehitatud jalg- ja jalgrattateede võrgustik naaberomavalitsuste suunas, kuid vajab kaasajastamist keskosas haridusasutuste ja asumite vahelisel alal selle ohutuse eesmärgil.

- On väljakujunenud Ahtme ühiskondlik- ja ärikeskus Maleva ja Toome puiestee tänavate piirkonnas.

- Tervise tänava piirkonnas on lõpuni arendatud Ida-Viru Keskhaigla linnak ja selle lähiümbrus inimliku- ja looduskeskkonna uuendamise eesmärgil, kus on rajatud Saja tamme park, on realiseerumisel maakonnast autobussiga saabuvatele kodanikele jalgsi liiklemisel ohutu ühendustee haigla ja Tartu – Jõhvi maantee bussipeatuste vahel. On elavnenud Ahtme maantee äärne parkmets maantee ja elamualade vahel, mis ilmestab linnakeskkonda ja kasutatakse tervisespordi harrastamiseks. Lähiajal kaasava eelarve raames lisandub sinna koerte jalutusplats.

- Ahtme üldplaneeringu kohaselt, Ahtme linnaosas asuva Vana Ahtme asumi tööstusala on mõistliku distantsiga eraldatud elamupiirkonnast, ja selle laiendamine on ette nähtud maakasutamise intensiivistamise teel olemasoleval tootmismaa alal. Jätkata selle tootmisala arendamist, vältides keemiatööstuse või olulise mõjuga tootmise rajamist.

- Endiselt jääb transpordiprobleemiks Ahtme linnaosa läbiv raudtee, mis on linnaelanike igapäevases elus suureks takistuseks liiklemisel Puru asumi ja Ahtme linnaosa keskuse vahel.

- Linnaosas puudub suuremahuline pargiala linnaelanike elamiskoha läheduses jalutamiseks, spordi tegemiseks ja looduses viibimiseks. Selleks on üldplaneeringus reserveeritud maa-ala Estonia puiestee ja Altserva tänava ristumiskohal Altserva haljasala P2 ja Estonia puiesteest idapoolne linnaosa piiriga külgnev Puru tee 79b maa-ala ja Vana Ahtme park on määratud Ritsika tänava väikeelamu piirkonnas  raudtee vahelisele alale.

- Elutaseme tõus ja elanike eeldatav eelistus väikeelamutele tingib väikeelamumaa juhtfunktsiooni arendamist. Selleks on üldplaneeringus reserveeritud maa-alad Jõhvi ja Tammiku vahelisel Pargitaguse alal, on valmis Pargitaguse 8 kinnistu detailplaneering.

Sompa linnaosa arengusuunaks on aedlinnaline asum, kuhu uusi tootmismaid ei kavandata. Eesmärk on säilitada asula stalinistliku hoonestuse struktuur, laiendada väikeelamute ehitamise võimalusi ja tagada kvaliteetne elukeskkond.

- Vajab arendamist Sompa klubist põhja suunas asuv ala suurema rekreatsiooni alana sportimiseks, ürituste korraldamiseks ja vaba aja veetmiseks.

- Tuleb arendada jalg- ja jalgrattateede võrgustikku Jõhvi vallaga ühendamiseks.

Kukruse linnaosa areng lähtub kaasaegse multifunktsionaalse aedlinna põhimõtetest ja on sarnane Sompa linnaosaga.

- Tallinn-Narva maantee äärde rajatud kergliiklustee võrgustikuga on loodud hea ühendus Järve linnaosaga ja Jõhvi linnaga. Vajab laiendamist ja korrastamist linnaosa keskne jalgteede võrgustik.

- Linnaosa olemasolevad puhkealad moodustavad pargialad ja spordialad, mis vajavad kaasajastamist ja sportimisvõimaluste laiendamist.

Oru linnaosa omab väärtust eelkõige looduslähedase elukeskkonnana, kus areng lähtub kaasaegse multifunktsionaalse aedlinna põhimõtetest.

- Säilitatakse idaosa, kui elamu- ja puhkepiirkond, ning lääneosa, kui tootmis- ja ettevõtluspiirkond. Eesmärk on tagada elanikele kvaliteetne elukeskkond läbi asustusstruktuuri väärtustamise ja mitmekesistamise.

- Planeerida ja viia ellu elamuarendus pere- ja ridaelamute näol. Selles suunas on koostatud detailplaneering Virmalise, Kesk ja Vikerkaare tänavate piirneval alal, mis jäi seisma riigiomandis oleva maa pika enampakkumise protseduuri tõttu, kus arendaja on kaotanud rahalised võimalused ja huvi.

- On oluline arendada kergliiklusteede võrgustikku, suunates selle Tallinn-Narva maanteega ühendamisele ja sealt edasi Toila vallaga ja rannikuga.

- Säilitada looduslikud männimetsa alad, mis on linnaosa väärtuseks üldkasutatava puhkeruumina. Selles suunas on lammutatud linnapilti mõjutanud kasutamata seisnud koolihoone.

Ülevaatamise käigus on tuvastatud:

Üldplaneeringute ülevaatamise tulemusena jäävad kehtima 78 detailplaneeringut.

Ahtme ja Järve linnaosade üldplaneeringuid detailplaneeringutega oluliselt muudetud ei ole ning on terviklikud ja elluviidavad.

Sompa, Kukruse ja Oru linnaosades puuduvad üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud ja seega need üldplaneeringud on terviklikud ja elluviidavad.